|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **с. Новоичинское Куйбышевского района Новосибирской области** | **В е с т н и к № 40**  **от 24.12.2020 года** | **УЧРЕДИТЕЛЬ:**  **Администрация Новоичинского сельсовета** |

**О ф и ц и а л ь н ы е д о к у м е н т ы**

**Н о в о и ч и н с к о г о с е л ь с о в е т а**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОИЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Новоичинское

24.12.2020г. № 72

**Об утверждении Программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новоичинском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2021 – 2023 годы»**

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указом Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказом Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»; Приказом Министерства Энергетики РФ № 398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» и в соответствии с Уставом Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, администрация Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2023 годы Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 13.02.2017 №8 «Об утверждении Программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новоичинском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2017 – 2020 годы».

3. Опубликовать данное постановление в бюллетене органов местного самоуправления «Вестник» и разместить на официальном сайте Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области [http://novoitshinsk.nso.ru](http://novoitshinsk.nso.ru/);

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новоичинского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области Н.О. Кущенко

Приложение

к постановлению администрации

Новоичинского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

от 24.12.2020 № 72

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2023 годы Новоичинского сельсовета Куйбышевского района**

**Новосибирской области»**

2020

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа ««Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2023 годы Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - постановление администрации Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 27.01.2014 №6 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, их формирования и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Цели Программы | Снижение расходов бюджета Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на энергоснабжение муниципальных зданий |
| Задачи Программы | -обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области;  - снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области;  - сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения |
| Целевые показатели  ( индикаторы)  Программы | - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %;  - доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %  - снижение расходов на энергоносители на 10%;  - количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, шт.;  - количество установленных приборов учета электроэнергии, теплосчетчика. |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы на  2021 – 2023 годы за счет бюджета поселения составляет 311,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2021 год – 91,2 тыс. руб.  2022 год – 188,3 тыс. руб.  2023 год – 31,7 тыс. руб.  Из них за счет собственных доходов бюджета поселения 311,2 тыс. рублей в том числе по годам реализации:  2021 год - 91,2 тыс. руб.  2022 год – 188,3 тыс. руб.  2023 год – 31,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | - снижения объемов потребления энергетических ресурсов;  - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. |

**Общие положения**

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными нормативными актами:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- постановление администрации Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 27.01.2014 №6 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, их формирования и реализации»

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы**

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (далее по тексту – Администрация поселения) разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации поселения, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической и тепловой энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

**2. Цели и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Целью муниципальной Программы является:

Снижение расходов бюджета Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на энергоснабжение муниципальных зданий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией поселения;

- снижение объема потребления энергоресурсов администрацией поселения;

-  сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией поселения.

**Перечень целевых показателей муниципальной Программы**

В результате реализации программных мероприятий произойдет следующее:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %;

- доля объема потребления тепла, расчеты за которого осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплопотребления, потребляемой (используемой) администрацией Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области %

- снижение расходов на энергоносители на 10%;

-количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, шт.;

- количество установленных приборов учета теплоэнергии, шт.;

- установка входных дверей.

**Сроки реализации муниципальной Программы:**

2021-2023 годы.

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- снижения объемов потребления энергетических ресурсов на 10%;

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет 10%.

**3.Информация о финансовом обеспечении и реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета сельского поселения**

Общий объем финансирования Программы на   
2021 – 2023 годы за счет бюджета поселения составляет  311,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год – 91,2 тыс. руб.

2022 год – 188,3 тыс. руб.

2023 год – 31,7 тыс. руб.

Из них за счет собственных доходов бюджета поселения 311,2 тыс. рублей в том числе по годам реализации:

2021 год - 91,2 тыс. руб.

2022 год – 188,3 тыс. руб.

2023 год – 31,7 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке.

Объем финансового обеспечения муниципальной Программы приведены в приложении № 3.

**4.Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы**

Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.  
**Основное мероприятие 1** «Реконструкция освещения в здании администрации».

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается выполнение следующего комплекса мероприятий:

- замена электроосвещения в здании администрации на энергосберегающие осветительные приборы.

**Основное мероприятие 2 « Снижение расходов на энергоресурсы».**

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается выполнение следующего комплекса мероприятий:

- замена входной двери;

- установка теплосчетчика;

- проведение ремонтных работ отопления (замена радиаторов отопления) в

объектах, находящихся в муниципальной собственности администрации

поселения;

- проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности

экономии энергии и энергоресурсов;

- принятие нормативно правовых актов в области энергосбережения.

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя ( индикатора) | | | | |
| Отчетный 2019год | Оценочный 2020год | Плановый период | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| количество установленных теплосчетчиков | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Количество установленных радиаторов отопления | шт | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 2. | снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | Уменьшение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией поселения | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Уменьшение доли объема потребления тепла, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплопотребления, потребляемой (используемой) администрацией поселения | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения | снижение расходов на энергоносители | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы | шт | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 |
| Замена входной двери в здании администрации | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Приложение №2

**СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Объект и единица наблюдения <2> | Охват единиц в совокупности <3> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией сельского поселения | % | Отношение объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией сельского поселения | годовая, на дату | Доээ=  (Кээпу/Коээ)\*100% | Кээпу- количество электроэнергии потребленной по приборам учета  Коээ- общее количество потребленной электроэнергии | 4 | Электроэнергия потребленная в здании администрации | 1 | специалист администрации |
| 2. | доля объема потребления тепла, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения | % | Отношение объема потребленного тепла расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения | годовая, на дату | Дптэ=  (Кптэпу\Кптэо)\*100% | Кптэпу-количество потребленной теплоэнергии по приборам учета  Кптэо- количество потребленной теплоэнергии общее | 4 | теплопотребление | 1 | специалист администрации |
| 3. | снижение расходов на энергоносители | % | Отношение расходов на электрическую энергию к расходам на элетроэнергию в 2019г | годовая, на дату | Дээ=  (Крээ/Кээ2019)\*100% | Крээ- количесттво расходов на электроэнергию  Кээ2019- количество расходов на электроэнергию в 2019г | 4 | Расходы на элетроэнергию | 1 | специалист администрации |
| 4 | количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, | шт | Количество замененных светильников | Годовая на дату | Количество замененных светильников | Количество замененных светильников | 4 | светильники | 1 | специалист администрации |
| 5 | Количество установленных теплосчетчиков | шт | Количество установленных теплосчетчиков | Годовая на дату | Количество установленных теплосчетчиков | Количество установленных теплосчетчиков | 4 | Прибор учета теплоэнергии | 1 | специалист администрации |
| 6 | Количество установленных радиаторов отопления | шт | Количество установленных радиаторов отопления | Годовая на дату | Количество установленных радиаторов отопления | Количество установленных радиаторов отопления | 4 | Радиаторы отопления | 1 |  |

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 –фактические данные . При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.  
<2> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.  
<3> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение № 3

**Финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник | Источник финансового обеспечения |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 8 |
| ИТОГО | всего, в том числе | 91,2 | 188,3 | 31,7 | | **311,2** |
| собственные доходы бюджета поселения | 91,2 | 188,3 | 31,7 | | 311,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета <\*> |  |  |  | |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета<\*> |  |  |  | |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  | |  |
| ответственный исполнитель  Администрация Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | всего, в том числе | 91,2 | 188,3 | 31,7 | | 311,2 |
| собственные доходы бюджета муниципального образования |  |  |  | |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета <\*> |  |  |  | |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета <\*> |  |  |  | |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  | |  |

<\*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями подпрограммы | Годы реализации и источник финансового обеспечения | | | | | | |
|  |  |  |  | 2021 год | | 2022 год | | | 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | |
| Основное мероприятие 1  **«**Реконструкция освещения в здании администрации**».** | Администрация Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | снижения объемов потребления энергетических ресурсов; | количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, шт. | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Основное мероприятие 2  «Снижение расходов на энергоресурсы». | Администрация Новоичинского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области | снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %;  доля объема потребления теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %  снижение расходов на энергоносители на 10%;  количество установленных приборов учета электроэнергии, теплосчетчика. | 1 | | 1 | | | 1 | |